Приложение № 1

Справка

о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

по состоянию на 28 декабря 2022 года.

В Республике Дагестан реализуется государственная программа       Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274 (далее – Госпрограмма).

В соответствии с бюджетной росписью Минфина РД от 30 сентября 2022 года на финансирование госпрограммы РД предусмотрено – 324,613940 млн рублей, 
в том числе (из республиканского бюджета – 310,18424 млн рублей, 
из федерального бюджета – 14,4297 млн рублей).  Профинансировано 
по состоянию на 28 декабря 2022 года – 
323,913940 млн рублей (в том числе из республиканского 309,48424 млн рублей, из федерального бюджета – 14,42970 млн рублей.  
Освоено 323,913940 млн рублей (в том числе из республиканского 309,48424 млн рублей, из федерального бюджета – 14,42970 млн рублей.  Процент освоения 
по Госпрограмме составляет 95,34 %.

В рамках Подпрограммы 1. «Модернизация промышленности Республики Дагестан» (Далее – Подпрограмма 1) предусмотрено финансирование в объеме – 163,5492 млн рублей. Профинансировано – 
162,84924 млн рублей. Освоено – 162,84924 млн рублей. Процент освоения составляет 99,57 %.

– На предоставление субсидий промышленным предприятиям Республики Дагестан из республиканского бюджета по Подпрограмме 1 в 2022 году были предусмотрены средства в объеме 50,6 млн рублей.                                                         Освоено – 50,6 млн рублей. Процент освоения составляет 100 %.

Справочно: По итогам проведенных конкурсов на представление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с приобретением машин 
и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства 18 субъектам Республики Дагестан в сфере промышленности деятельности выделены субсидии на общую сумму 50,6 млн рублей:

- ООО «Капитал Инвест-Пром» - 10,0 млн рублей (10 000 000,00 рублей);

- ООО «Фасадные системы» - 2,479 млн рублей (2 479 166,67 рублей);

- ООО «ДОФ+» - 1,023 млн рублей (1 023 928,13 рублей);

- ООО «Тамалат» - 0,498 млн рублей (498 654,82 рублей);

- ООО «ТЭ Пласт» - 9,789 млн рублей (9 789 935, 77 рублей);

- ООО «Экотар» - 0,333 млн рублей (333 333,33 рублей);

- ООО «Армада Плюс» - 1,285 млн рублей (1 285 000,00 рублей);

- ООО «Мебель-S» - 1,686 млн рублей (1 686 843,98 рублей);

- ИП Муслимов Махач Магомедзагидович - 5,209 млн рублей (5 209 306,87) рублей;

- ООО «Спорт-комплект» - 3,299 млн рублей (3 299 986,17 рублей);

- ООО «Турлифт» - 4,912 млн рублей (4 912 473,10 рублей);

- ИП Абакаргаджиев Али Гасанович – 0,975 млн рублей (975 321,57 рублей);

- ИП Амирбеков Калимулла Габибович – 0,825 млн рублей (825 280,00 рублей);

- ООО «Эсконт» - 0,403 млн рублей (403 520,79 рублей);

- ИП Гаджиев Ахмед Нурмагомедгаджиевич – 1,649 млн рублей (1 649 120,00 рублей);

- ИП Абдуллаев Муслим Сулейманович – 0,812 млн рублей (812 500,0 рублей).

- ООО «Роял» - 4,240 млн рублей (4 240 250,0 рублей);

- ООО «БОФФ» - 1,175 млн рублей (1 175 000,0 рублей).

– На мероприятие «Обеспечение деятельности государственного органа» (ОИВ) по реализации Госпрограммы предусмотрены средства в объеме                      112,949240 млн рублей. Профинансировано 112,249240 млн рублей. Освоено – 112,249240 млн рублей. Процент освоения составляет 99,38 %

В рамках Подпрограммы 2. «Развитие промышленной инфраструктуры                                и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» (Далее – Подпрограмма 2) предусмотрено финансирование в размере 
161,064 млн рублей (из республиканского бюджета – 146,635 млн рублей 
и из федерального бюджета – 14,4297 млн рублей). Профинансировано – 
161,064 млн рублей (из республиканского бюджета – 146,635 млн рублей 
и из федерального бюджета – 14,4297 млн рублей). Освоено всего – 
161,064 млн рублей (процент освоения 100%), из них из республиканского бюджета – 146,635 млн рублей (процент освоения из республиканского бюджета составляет 100 %) и из федерального бюджета – 14,4297 млн рублей (процент освоения из федерального бюджета 100%).

Справочно: В 2022 году региональным Фондом развития промышленности оказана поддержка 6 промышленным предприятиям в форме гранта 
на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам 
на общую сумму 3,18 млн рублей (ООО «Стеклопроект» – 1,386 млн рублей, 
ООО «Армада Плюс» – 0,639 млн рублей, ООО «Коста» – 0,277 млн рублей, 
ООО «Металлоконструкция» – 0,471 млн рублей, ООО «БЕСТ» – 0,293 млн рублей, ООО «ЗЕТ» – 0,109 млн рублей).

Справочно: По состоянию на 28 декабря 2022 года льготные займы регионального Фонда развития промышленности предоставлены 
9 предприятиям на общую сумму 223,0 млн рублей: ООО «Каспий Гласс» – 
50,0 млн рублей; ООО «Роял» – 20,0 млн рублей;  ООО «Пионер» – 20,0 млн рублей; ООО «Дагполимер» – 20,0 млн рублей; ООО ДНИИ «ВОЛНА» – 25,0 млн рублей; АО «КЭАЗ» – 20,0 млн рублей; ООО «Фасадные системы» –  20,0 млн рублей; ООО «Строймет» – 20,0 млн рублей; ООО «Металлоконструкция» –  
28,0 млн рублей (в том числе за счет средств грантовой поддержки – остатка 
в размере 11,395 млн рублей).

- На мероприятие по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики Дагестан  – 85,564745 млн рублей. Профинансировано – 85,564745 млн рублей. Освоено – 85,564745 млн рублей. Процент освоения составляет 100 %.

– На мероприятие по реализации дополнительных мероприятий                                        по финансовому обеспечению деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Республики Дагестан предусмотрены средства:

средства федерального бюджета – 14,4297 млн рублей (99%);

средства республиканского бюджета – 0,145755 млн рублей (1%).

На 28 декабря 2022 года профинансированы полностью.

– На мероприятие «Субсидии подведомственным предприятиям                                           и организациям на возмещение произведенных затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан» предусмотрены средства в объеме 60,92450 млн рублей. Профинансировано – 60,92450 млн рублей. Освоено – 60,92450 млн рублей. Процент освоения составляет 100 %.

В рамках Подпрограммы 3 «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» (Далее – Подпрограмма 3). Перемещение 10,0 млн рублей с подпрограммы 3 
на подпрограмму 2.

В рамках Подпрограммы 4 «Развитие торговли в Республике Дагестан» (Далее – Подпрограмма 4). Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Перемещение 25,5 млн рублей с  подпрограммы 4 на подпрограмму 2 .

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» на 28 декабря 2022 года.

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274, на 28 декабря 2022 года                                 по мероприятиям подпрограммы:

1. Подпрограмма «Модернизация промышленности Республики Дагестан» (далее – Подпрограмма 1).

Всего целевых индикаторов – 7.

Целевые значения 7 индикаторов, плановые (год) и фактические 
(на 28 декабря 2022 года):

«Количество созданных рабочих мест (нарастающим итогом)». План – 21 ед.

Достигнуто – 303 ед.;

«Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности  и торговли Российской Федерации» <2 >.  План – 0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей;

«Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),                           за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» <2 >.                       План – 0 млн рублей. Достигнуто – 296,8 млн рублей (январь-сентябрь 2022 года);

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности                   и торговли Российской Федерации» <2 >. План – 0 млн рублей. Достигнуто – 21873,2 млн рублей (январь-ноябрь 2022 года);

«Реализация инвестиционных проектов и программ модернизации промышленных предприятий (нарастающим итогом)».  План – 8 ед. Достигнуто – 8 ед. Ранее в 2021 году реализованы 5 инвестиционных проекта. 
На 28 декабря 2022 года реализованы 3 инвестиционных проекта:

- «Модернизация производства сухих строительных смесей» (инициатор – 
ООО «Трон»);

- «Организация производства медицинского кислорода», (инициатор –  
ООО «Трастфарма»);

- «Организация производства стеклянных шаров», (инициатор – ООО «Каспий Гласс»);

«Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку                на предприятиях, реализующих мероприятия Подпрограммы 1 (нарастающим итогом)» План – 60,0 чел. Достигнуто  – 73 чел.;

«Увеличение доли продукции промышленности в валовом региональном продукте». План – 6,8 на 2022 год значение данного индикатора – 6,1 (по данным Дагестанстат). По показателю «Увеличение доли продукции промышленности в валовом региональном продукте» согласно информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан (далее Дагестанстат) внесены изменения в методологию расчета показателя «Валовый региональный продукт» (далее ВРП), то есть изменены показатели оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья и оценки потребления основного капитала из его текущей рыночной стоимости. Соответственно переход на новую методологию привел к росту показателей номинального объема и доли в структуре отрасли «Деятельность по операциям с недвижимостью и имуществом» и соответственно к снижению показателей ВРП по другим отраслевым направлениям.

2. Подпрограмма «Развитие промышленной инфраструктуры                                  и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»                     (далее – Подпрограмма 2).

Всего целевых индикаторов - 8.

Целевые значения 8 индикаторов, плановые (год) и фактические 
(на 28 декабря 2022 года)*:

«Количество созданных рабочих мест, (нарастающим итогом)». План – 7 ед. Достигнуто (за 9 месяцев)  – 148 ед.;

«Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности  и торговли Российской Федерации» <3 >. План – 0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рубле.;

«Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),                                 за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» <3 >.  План – 0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей;

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности                             и торговли Российской Федерации». <3 > План – 0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей;

«Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры 
и производств индустриальных парков нарастающим итогом».  
План – 620,0 млн рублей. Достигнуто  – 819,216 млн рублей;

«Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг». План – 2600,0 млн рублей. Достигнуто – 8052,64 млн рублей;

«Количество индустриальных парков нарастающим итогом – 7 ед., 
из них:

«браунфилд» – 3 ед.;

«гринфилд» – 4 ед.;

При плане создания 7 индустриальных парков создано 7 ед., из них:

«браунфилд» – 3 ед.;

«гринфилд» – 4 ед.;

«Количество промышленных кластеров (нарастающим итогом)». 
План – 1 в 2024 году. Достижение показателя запланировано на 2024 год.

3. Подпрограмма «Развитие межрегиональных, международных                                             и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»                                                             (далее – Подпрограмма 3).

Всего целевых индикаторов - 6.

Целевые значения 6 индикаторов, плановые (год) и фактические 
(за 9 месяцев):

«Динамика объема внешнеторгового оборота Республики Дагестан». 
План – 106,0 %. Достигнуто – **.  Данные по внешнеторговому обороту СКТУ ФТС России  в открытом доступе не публикуются.

«Динамика объема экспорта продукции». План – 106,0 %. 
Достигнуто – **. Данные по внешнеторговому обороту СКТУ ФТС России 
 в открытом доступе не публикуются.

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий 
с субъектами иностранных государств». План – 1 ед. Достигнуто  – 1 ед.;

«Количество межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация экономического и инвестиционного потенциала                           Республики Дагестан». План – 2 ед.  Достигнуто  – 4 ед.  Финансирование                      в настоящее время не предусмотрено в виду перераспределения средств в общем размере 10,0 млн рублей, на мероприятие «финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики Дагестан»  Подпрограммы 2.

«Количество представителей Республики Дагестан в рабочих органах межправительственных комиссий Российской Федерации». План – 1 ед. Достигнуто – 1 ед.;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных финансовыми мерами поддержки экспорта». План по показателю установлен  в 2024 году – 2 ед. Достижение показателя ожидается в 2024 году.

4. Подпрограмма «Развитие торговли в Республике Дагестан» 
(далее – Подпрограмма 4).

Всего целевых индикаторов - 4.

Целевые значения 4 индикаторов, плановые (год) и фактические 
(за 9 месяцев):

«Увеличение оборота розничной торговли». План – 102,0 %. Достигнуто  – 102,5 %***

«Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 человек». План – 98,6 % . Достигнуто  – 
181,5 %***

«Количество специалистов сферы потребительского рынка, повысивших квалификацию (ежегодно)». План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.

«Количество товаропроизводителей, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, проводимых на территории Республики Дагестан». 
План – 85 ед. Достигнуто – 270 ед.

<2> Выполнение индикаторов будет обеспечено по мере поступления средств федерального бюджета в рамках мероприятия по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

<3> Выполнение индикаторов будет обеспечено по мере поступления средств федерального бюджета в рамках мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

* Данные управляющих компаний индустриальных парков за I–III кварталы 2022 года. Данные за IV квартал формируются управляющими компаниями после 20-х чисел месяца, следующего за отчетным кварталом;

** Данные по внешнеторговому обороту СКТУ ФТС России в открытом доступе не публикуются.

*** Данные рассчитаны по итогам периода январь-ноябрь 2022 года.