Справка 
о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

(по состоянию на 1 июля 2025 года)

В Республике Дагестан реализуется государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 18 декабря 2020 года № 274 (далее – Госпрограмма).

Согласно Закону Республики Дагестан от 2 апреля 2025 № 14 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
в рамках реализации мероприятий Госпрограммы на 2025 год предусмотрено финансирование в объеме 524,1570 млн рублей (из республиканского бюджета – 497,8510 млн рублей, из федерального бюджета – 26,1881 млн рублей), уточненные бюджетные ассигнования составили 524,0390 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 497,8510 млн рублей, из федерального бюджета – 26,1 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 года в рамках реализации мероприятий Госпрограммы профинансировано средств в размере 187,5005 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 187,5005 млн рублей, из федерального 
бюджета – 0 млн рублей). Освоено – 182,9679 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 182,9679 млн рублей, из федерального бюджета – 0 млн рублей).

Госпрограмма включает в себя 7 структурных элементов:

5 – региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов;

2 – комплекса процессных мероприятий.

Региональные проекты, не входящих в состав федеральных проектов

- На реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для развития промышленности Республики Дагестан» предусмотрены в бюджете средства в размере 197,0 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 172,0 млн рублей из федерального бюджета – 25,0 млн рублей).

Уточненные бюджетные ассигнования составили 192,5 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 172,0 млн рублей из федерального бюджета – 
25,0 млн рублей) из них:

45,0 млн рублей (из республиканского бюджета – 20,0 млн рублей, 
из федерального бюджета – 25,0 млн рублей) – на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования (субсидии на реализацию региональных программ развития промышленности
 в рамках софинансирования);

45,5 млн рублей – на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением нового оборудования для промышленных предприятий Республики Дагестан, а также с разработкой и внедрением инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок;

1,0 млн рублей – на возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина;

1,0 млн рублей – на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

100,0 млн рублей – на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования для переработки шерсти и шкур животных.

Профинансировано и освоено – 0,0 млн рублей.

- На реализацию регионального проекта «Развитие инфраструктуры 
и совершенствование работы институтов развития промышленной деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» для осуществления уставной деятельности, финансирования субъектов сферы промышленности в виде льготных займов 
и грантов в размере 157,6881 млн рублей (из республиканского бюджета – 
156,5 млн рублей, из федерального бюджета – 1,1881 млн рублей) в том числе 1,1881 млн рублей федеральных средств.

Профинансировано и освоено – 105,1108 млн рублей (из республиканского бюджета).

- На реализацию регионального проекта «Содержание, обслуживание 
и эксплуатация инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан в целях обеспечения 
их бесперебойного функционирования в сумме 55,432 млн рублей.

Профинансировано и освоено – 27,7160 млн рублей.

- На реализацию регионального проекта «Создание и развитие инфраструктуры промышленных технопарков, индустриальных (промышленных) парков, в том числе частной формы собственности» 
финансирование не предусмотрено.

- На реализацию регионального проекта «Промышленный экспорт» (Республика Дагестан) финансирование не предусмотрено.

Комплексы процессных мероприятий

- На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация 
и проведение фестивалей, выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей» предусмотрены в бюджете средства 
в размере 8,0 млн рублей.

Профинансировано и освоено – 0,0 млн рублей.

- На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан» предусмотрены в бюджете средства в размере 
110,5369 млн рублей, уточненные бюджетные ассигнования 
составили – 110,4189 млн рублей.

Профинансировано – 54,6736 млн рублей. Освоено – 50,1410 млн рублей.

Оценка значений целевых индикаторов 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение  ее конкурентоспособности»

(по состоянию на 1 июля 2025 года)

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274, за II квартал 2025 год 
по мероприятиям:

- Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Создание благоприятных условий для развития промышленности Республики Дагестан»

Всего показателей – 15.

Целевые значения 15 показателей, плановые (год) и фактические значения по состоянию на 1 июля 2025 года:

- «Количество созданных рабочих мест в рамках регионального проекта».

План – 454 ед. Достигнуто – 81 ед.1,2;

2. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности  на 2023 год)».

План – 240,16 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года).

Достигнуто – 399,8 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года)3;

3. «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2023 год)».

План – 253,11 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года).

Достигнуто – 429,0 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года) 3;

4. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.  № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности 
 на 2023 год)».

План – 587,82 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года).

Достигнуто – 10249,77 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года) 3;

5. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.№ 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2024 год)».

План – 87,3222 млн рублей. Достигнуто – 202,54 млн рублей 3;

6. «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2024 год)».

План – 93,276 млн рублей. Достигнуто – 211,05 млн рублей 3;

7. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности
 и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 
в результате отбора региональных программ развития промышленности   
на 2024 год)».

План – 311,5816 млн рублей. Достигнуто – 2104,05 млн рублей 3.

8. «Количество региональных, межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация промышленного потенциала Республики Дагестан».

План – 2 ед. Достигнуто – 2 ед.

(Республика Дагестан, г. Каспийск,  XXV Российская выставка племенных овец 
и коз, с 15-17 мая 2025 года; г. Санкт-Петербург «Петербургский международный экономический форум», с 18 по 21 июня 2025 года).

9. «Количество промышленных предприятий, получивших информационную 
и консультационную поддержку по вопросу создания новых и модернизации существующих производств».

План – 12 ед. Достигнуто – 17 ед 1.;

10. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2025 год)»

План – 63,3117 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей 2.

11. «Объем инвестиций  в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности,  не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2025 год)».

План – 71,6508 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей 2.

12. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.  № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности
 на 2025 год)».

План – 134,6971 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей 2.

13.Количество рабочих мест, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов

План – 10,0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей 1.

14. Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов

План – 80,0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей 1.

15. Объем выручки от реализации инвестиционных проектов

План – 120,0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей 1.

1. Данные за II квартал 2025 год.

2  Проведение конкурсных мероприятий ожидается в  III квартале 2025 года.

3 Данные за II квартал 2025 года за 2023-2024 гг. (накопленным итогом с 2023 года).

- «Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие инфраструктуры и совершенствование работы институтов развития промышленной деятельности».

Всего показателей – 11.

Целевые значения 11 показателей, плановые (год) и фактические значения по состоянию на 1 июля 2025 года:

- «Количество рабочих мест, созданных субъектами, получивших поддержку Фонда развития промышленности Республики Дагестан за счет средств, в т.ч. по ранее предоставленным субсидиям».

План – 60 ед. Достигнуто – 8 ед.4;

- «Количество промышленных предприятий Республики Дагестан, получивших финансовую поддержку Фонда развития промышленности Республики Дагестан».

План – 2 ед. Достигнуто – 0 ед. 1;

- «Количество рабочих мест, созданных субъектами, получивших поддержку Фонда развития промышленности Республики Дагестан».

План – 10 ед. Достигнуто – 0 ед.1;

4. «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2023 год)». План – 225,0 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года). Достигнуто – 240,698 млн рублей (накопленным итогом 
с 2023 года) 3;

5. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2023 год)». План – 574,0 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года). Достигнуто – 352,765 млн рублей (накопленным итогом 
с 2023 года) 3;

6. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов   за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2023 год)». План – 100,0 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года). Достигнуто – 87,124 млн рублей (накопленным итогом 
с 2023 года) 3;

7. «Количество промышленных предприятий, получивших информационную и консультационную услугу по федеральным 
и республиканским мерам поддержки». План – 133 ед. Достигнуто – 74 ед.1;

8. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2025 год)».

План – 0 млн рублей. Достигнуто – 0  млн рублей 5;

9. «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),
 за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2025 год».

План – 12,9948 млн рублей. Достигнуто – 0  млн рублей 5;

10. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2025 год)».

План – 0,9282 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей 5.

11. Проведение семинаров, конференций и иных аналогичных мероприятий

План – 1,0 ед. Достигнуто – 1,0 млн рублей.

(24-25 апреля 2025 года в Махачкале проведена масштабная стажировка 
по программе «Федеральная практика», собравшая около 300 специалистов из регионов Северо-Кавказского федерального округа).

4 Данные за II квартал 2025 год по получателям займов прошлых лет  за  2024 гг. (нарастающим итогом).

5 Финансирование ожидается в III квартале 2025 года. Предоставление значений показателей ожидается в конце года.

- Региональный проект «Содержание, обслуживание 
и эксплуатация инфраструктурных объектов, 
принадлежащих Республике Дагестан».

Всего показателей – 3.

Целевые значения 3 показателей, плановые (год) и фактические значения по состоянию на 1 июля 2025 года:

- «Объем собственных доходов подведомственного предприятия, получившего субсидии, от осуществляемой деятельности)».

План – 34,0 млн рублей. Достигнуто – 24,294 млн рублей 1;

2. «Объем инвестиций, осуществленных управляющей компанией 
в инфраструктурные объекты».

План – 7,8 млн рублей. Достигнуто – 4,1075 млн рублей 1;

3. «Налоговые отчисления управляющей компании в бюджеты всех уровней.».

План – 42,0 млн рублей. Достигнуто – 24,252 млн рублей 1.

1. Данные за II квартал 2025 год.

- «Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Создание и развитие инфраструктуры промышленных технопарков, индустриальных (промышленных) парков, в том числе частной формы собственности».

Всего показателей – 2.

Целевые значения 2 показателей, плановое (год) и фактическое значение по состоянию на 1 июля 2025 года:

- «Затраты управляющих компаний на создание, строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов промышленной 
и технологической инфраструктуры промышленного технопарка в сфере электронной промышленности».

План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.6;

- «Затраты управляющих компаний на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков частной формы собственности»6.

План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.6;

Финансирование на 2025 год не предусмотрено. Показатели 
не запланированы.

6 Финансирование на 2025 год не предусмотрено. Показатели не запланированы.

- «Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Промышленный экспорт» (Республика Дагестан)».

Всего показателей – 1.

Целевые значения 1 показателя, плановое (год) и фактическое значение по состоянию на 1 июля 2025 года:

      - «Количество консультаций, оказанных субъектам деятельности в сфере промышленности по вопросам экспортной деятельности».

План – 7 ед.  Достигнуто – 2 ед 1.

Комплексы процессных мероприятий

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан».

Всего показателей – 1.

Целевые значения 1 показателя, плановое (год) и фактическое значения 
по состоянию на 1 июля 2025 года:

- Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, закупка товаров, работ                    и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и иные бюджетные ассигнования предусмотрены бюджетные ассигнования.

План – 100 % ед. Достигнуто – 45,41% от уточненных бюджетных ассигнований, 45,36 % – от бюджетных средств 1.

- Комплекс процессных мероприятий «Организация 
и проведение фестивалей, выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей»

Всего показателей – 1.

Целевые значения 1 показателя, плановое (год) и фактическое значения 
по состоянию на 1 июля 2025 года:

- Количество товаропроизводителе, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, фестивалях, проводимых Минпромторгом РД на территории Республики Дагестан, нарастающим итогом

План – 30 ед. Достигнуто – 0 ед 7.

7. Проведение республиканской ярмарки ожидается в конце 2025 года.