**Доклад
 о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности» за 2023 год**

В Республике Дагестан реализуется государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274 (далее – Госпрограмма).

Согласно Закону Республики Дагестан от 22 декабря 2023 № 101 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
в рамках реализации мероприятий Госпрограммы на 2023 год предусмотрено финансирование в объеме **445,7788** млн рублей (из республиканского бюджета – **326,8030** млн рублей, из федерального бюджета – **118,9758** млн рублей), из них:

**по мерам поддержки** – **324,0517** млн рублей (из республиканского бюджета – **205,0759** млн рублей, из федерального бюджета – **118,9758** млн рублей);

на обеспечение деятельности **государственного органа** по реализации Госпрограммы – **121,7270** млн рублей.

По состоянию на 1 января 2024 года в рамках реализации мероприятий Госпрограммы **профинансировано** средств в размере **445,7642** млн рублей
(из республиканского бюджета – **326,7884** млн рублей, из федерального
бюджета – **118,9758** млн рублей). **Освоено** – **445,6921** млн рублей
(из республиканского бюджета – **326,7164** млн рублей, из федерального бюджета – **118,9758** млн рублей). Процент освоения по Госпрограмме
составляет **99,99 % ≈ 100 %.**

Госпрограмма включает в себя **4 подпрограммы:**

**В рамках Подпрограммы 1. «Модернизация промышленности Республики Дагестан»** предусмотрено финансирование в объеме– **261,7029** млн рублей (из республиканского бюджета – **192,7271** млн рублей,
из федерального бюджета – **68,9758** млн рублей). **Профинансировано** –
**261,6883** млн рублей (из республиканского бюджета – **192,7125** млн рублей,
из федерального бюджета – **68,9758** млн рублей). **Освоено** – **261,6162** млн рублей
(из республиканского бюджета – **192,6404** млн рублей, из федерального бюджета – **68,9758** млн рублей).

На предоставление субсидий промышленным предприятиям Республики Дагестан из республиканского бюджета по Подпрограмме 1 в 2023 году предусмотрены средства в объеме **139,9758** млн рублей:

– субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования – **88,9758** **млн рублей**
(из республиканского бюджета – **20,0** млн рублей, из федерального бюджета –
**68,9758** млн рублей). **Данные средства профинансированы и освоены полностью** (предоставлены субсидии для реализации 14 проектов в сфере промышленности Республики Дагестан на общую сумму **88,9758** млн рублей).

– субсидии предприятиям и организациям на возмещение части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования – **51,0** млн рублей. **Данные средства профинансированы и освоены полностью** (предоставлены субсидии для реализации 18 проектов в сфере промышленности Республики Дагестан
на общую сумму **51,0** млн рублей).

На мероприятие «Обеспечение деятельности государственного органа» (ОИВ) по реализации Госпрограммы предусмотрены средства в объеме **121,7270** млн рублей. Профинансировано – **121,7124** млн рублей.
Освоено – **121,6404** млн рублей.

**В рамках Подпрограммы 2. «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»** (далее – Подпрограмма 2) предусмотрено финансирование в размере
**180,9315** млн рублей (из республиканского бюджета – **130,9315** млн рублей
 из федерального бюджета – **50,0** млн рублей). **Профинансировано** –
**180,9315** млн рублей. **Освоено** – **180,9315** млн рублей.

На мероприятие по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики Дагестан предусмотрено – **125,5** млн рублей (из федерального бюджета – **50,0** млн рублей; из республиканского бюджета – **75,5** млн рублей). **Данные средства профинансированы и освоены полностью.**

 На мероприятие «Субсидии подведомственным предприятиям и организациям на возмещение произведенных затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан» предусмотрены средства из республиканского бюджета
в размере **55,4315** млн рублей. **Данные средства профинансированы и освоены полностью.**

**В рамках Подпрограммы 3 «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»** (далее – Подпрограмма 3) предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере – **0,5** млн рублей.

Денежные средства в размере **0,5** млн рублей реализованы в рамках Государственного контракта от 10 октября 2023 года № 014/2023 на оказание услуг по организации приема официальных делегаций и участников мероприятий, проводимых Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан в 2023 году (обеспечен визит в Республику Дагестан официальной делегации Исламской Республики Иран под руководством Губернатора провинции Гилян А. Аббаси, который состоялся в период
с 14 по 16 декабря 2023 года).

**В рамках Подпрограммы 4 «Развитие торговли в Республике Дагестан»** (Далее – Подпрограмма 4) предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере – **2,644** млн рублей. **Профинансировано** – **2,644** млн рублей.
**Освоено** – **2,644** млн рублей.

В 2023 году на мероприятие «Организация и проведение фестивалей, выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей» фактически **профинансированы** финансовые средства в размере
**2, 644** млн рублей, которые **освоены** в полном объеме, из них:

– **0*,*598** млн рублей на организацию отраслевой конференции по теме многоформатной торговли в Северо-Кавказском округе (*15-16 мая 2023 года*);

– **0,291** млн рублей на организацию ярмарки легкой промышленности
с участием местных товаропроизводителей (*10 июня 2023 года*);

– **1,670** млн рублей на организацию и размещение торговых точек и точек общественного питания на территории Хунзахского района в с. Цада, в рамках Протокола заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Республике Дагестан 100-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Р.Г. Гамзатова (*9 сентября 2023 года*);

– **0,084** млнрублей на организацию и проведение ярмарки товаров и услуг
с участием местных товаропроизводителей в г. Махачкала (*8-10 сентября 2023 г*.) в честь празднования в Республике Дагестан 100-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Р.Г. Гамзатова.

**Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности» за 2023 года.**

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274, по состоянию
на 1 января 2024 года по мероприятиям подпрограммы:

**1. Подпрограмма «Модернизация промышленности Республики Дагестан»**

**Всего целевых индикаторов – 6.**

**Целевые значения 6 индикаторов, плановые (год) и фактические:**

«Количество созданных рабочих мест». План – **319** ед.
Достигнуто – **321** ед.;

«Реализация инвестиционных проектов и программ модернизации промышленных предприятий (нарастающим итогом)». План – **10** ед.
Достигнуто – **10** ед. Ранее реализованы **8** инвестиционных проектов:

в 2021 году – **5** инвестиционных проекта: «Организация производства обуви, подошв и пресс-форм» (инициатор – ООО «БОФФ»); «Организация производства гофрокартона и изделий из него» (инициатор – ООО «Экотар»); «Открытие обувной фабрики «SERG» (инициатор – ИП Гусейнов С.С.); «Модернизация действующего производства спортивных тренажёров» (инициатор –
ООО «Спорт-комплекс»); «Модернизация действующего производства дверей
и металлоконструкций» (инициатор – ООО «Аргос»);

в 2022 году – **3** инвестиционных проекта: «Модернизация производства сухих строительных смесей» (инициатор – ООО «Трон»); «Организация производства медицинского кислорода» (инициатор – ООО «Трастфарма»); «Организация производства стеклянных шаров» (инициатор –
ООО «Каспий Гласс»);

в 2023 году – **2** инвестиционных проекта – «Модернизация производства светопрозрачных конструкций из алюминия» (инициатор – ООО «Фасадные системы»); «Организация производства продукции арматуростроения
с целью импортозамещения на российском рынке» (инициатор –
ООО «ЗАО Мушарака»).

«Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку на предприятиях, реализующих мероприятия Подпрограммы 1 (нарастающим итогом)». План – **90,0** чел. Достигнуто – **93** чел.;

«Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».
План – **63,39** млн рублей. Достигнуто – **282,1** млн рублей;

«Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». План – **60,0** млн рублей. Достигнуто – **309,6** млн рублей;

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». План – **10,0** млн рублей.
Достигнуто – **3708,2** млн рублей.

**2. Подпрограмма «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»**

**Всего целевых индикаторов - 8.**

**Целевые значения 8 индикаторов, плановые (год) и фактические:**

«Количество созданных рабочих мест, (нарастающим итогом)».
План – **190** ед. Достигнуто– **190** ед.;

«Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры
и производств индустриальных парков нарастающим итогом».
План – **1101,0** млн рублей. Достигнуто – **1700,0** млн рублей;

«Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг». План – **3417,5** млн рублей. Достигнуто – **19182,0** млн рублей;

«Количество индустриальных парков нарастающим итогом – 8 ед.,
из них:

«браунфилд» – 4 ед.;

«гринфилд» – 4 ед.;

При плане создания 8 индустриальных парков за период 2021-2022 г. создано 8 ед., из них:

«браунфилд» – 4 ед.;

«гринфилд» – 4 ед.;

«Количество промышленных кластеров (нарастающим итогом)».
План – 1. Достигнуто – 1. Приказом Минпромторга России от 29 декабря
2022 года № 5622 Промышленный стекольный кластер Северо-Кавказского федерального округа и Ассоциация промышленных кластеров Республики Дагестан прошли аккредитацию и включены в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров;

«Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».
План – **50,0** млн рублей. Достигнуто – **0,0** млн рублей *(причины недостижения –ввод в эксплуатацию запланирован на I– й квартал 2024 года)*;

«Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».
План – **165,0** млн рублей. Достигнуто – **180,328** млн рублей;

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». План – **374,0** млн рублей.
Достигнуто – **45,367** млн рублей *(причины недостижения: задержки
в выполнении строительных работ, увеличение срока поставки оборудования; срок ввода в эксплуатацию запланирован в I– м квартале 2024 года*).

**3. Подпрограмма «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»**

**Всего целевых индикаторов - 7.**

**Целевые значения 7 индикаторов, плановые (год) и фактические:**

«Динамика объема внешнеторгового оборота Республики Дагестан».
План – 107,0 %. Достигнуто – 111,7;

«Динамика объема экспорта продукции». План – 108,0 %.
Достигнуто – 120,8;

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий
с субъектами иностранных государств» План – 1 ед. Достигнуто – 0 ед.

*Справочно: В 2023 году по итогам встреч и переговоров подготовлены
7 проектов двусторонних документов о сотрудничестве с иностранными партнерами, из них: 3 – находятся на стадии согласования за рубежом,
4 – проходят процедуру согласования с органами федеральной власти Российской Федерации.*

*Правительством Республики Дагестан в Министерство иностранных дел Российской Федерации направлен Проект Меморандума между Правительством Республики Дагестан (Российская Федерация) и Акиматом Мангистауской области (Республики Казахстан) об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества для дальнейшей передачи по дипломатическим каналам (письмо от 16 мая 2023 года
№ 27-31/38).*

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий
с субъектами Российской Федерации» План – 2 ед. Достигнуто – 7 ед.;

«Количество межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Дагестан» План – 1 ед. Достигнуто – 5 ед.;

«Количество представителей Республики Дагестан в рабочих органах межправительственных комиссий Российской Федерации». План – 1 ед. Достигнуто – 1 ед.;

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий
с субъектами иностранных государств». План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.; *(целевое значение на 2023 год не установлено).*

**4. Подпрограмма «Развитие торговли в Республике Дагестан»**

**Всего целевых индикаторов – 3.**

**Целевые значения 3 индикаторов, плановые (год) и фактические:**

«Увеличение оборота розничной торговли в Республике Дагестан».
План – **102,3** %. Достигнуто – **105,2** %;

«Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью стационарных торговых объектов».
План – **99,2** %. Достигнуто – **172,6 \*** %.

«Количество товаропроизводителей, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, фестивалях, проводимых на территории Республики Дагестан». План – **90,0** ед. Достигнуто – **200,0** ед.

\*Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью стационарных торговых объектов рассчитан в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью (количеством) стационарных торговых объектов, утвержденными Постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 сентября 2023 г. № 364
«Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью (количеством) торговых объектов и о признании утратившим силу постановления Правительства Республики Дагестан от 23 января 2017 г. № 12»