**РЕЕСТР**

**инвестиционных проектов Республики Дагестан**

**в отраслях строительной и легкой промышленности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта/ инициатор/место реализации** | **Объем финансирования, млн рублей** | **Срок реализации** | **Мера государственной поддержки** | **Примечание****(ход реализации)** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **6** |
| **1.** | «Организация одностадийного текстильного стекловолокна»**ООО «Каспийский завод стекловолокна» (г. Каспийск)** | 4,1 | 2025 г. | Решением экспертного совета ФРП РФ 23 декабря 2021 года одобрено представление льготного займа по программе «Приоритетные проекты» на сумму 2 млрд рублей. | В рамках проекта планируется создать 406 рабочих мест. Подготовлены бизнес-план и финансовая модель проекта; проведены маркетинговые исследования; имеется необходимая инженерная инфраструктура; сформирован земельный участок; начат подбор и обучение персонала; заключены пред-договора на поставку технологического оборудования.**Прорывной проект** |
| **2.** | Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан**ООО «Капитал Инвест-Пром»(***ТОСЭР* **г. Каспийск)** | 1,8 | 2023 г. | Планируется получение льготного займа из ФРП России, а также реализации за счет средств республиканского бюджета объектов инфраструктуры в соответствии с механизмом, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта российской федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта российской федерации перед российской федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом российской федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры». | В рамках проекта планируется создание 236 рабочих мест. Освоено 320 млн рублей, создано 70 временных раб мест. В настоящее инициатором проекта прорабатывается возможность получения льготного займа из ФРП России на сумму 400 млн. рублей. Кроме того, в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан направлена соответствующая информация по включению ООО «Капитал Инвест-Пром» в перечень новых инвестиционных проектов. Также инициатором проекта прорабатывается вопрос организации собственной сырьевой базы. (На площадке Минпромторга РД с участием представителей Минприроды РД и ООО «Капитал Инвест-Пром» организовано совещание по данному вопросу, по итогам которого Минприроды РД направлена в адрес инициатора проекта информация по близлежащим карьерам, в том числе не осуществляющим добычу сырья, а также планируется совместный выезд на данные карьеров). |
| **3.** | «Техническое перевооружение, расширение заготовительного производства и перевод производственных мощностей АО «Завод им. Гаджиева»**АО «Завод им. Гаджиева»****(г. Каспийск)** | 1 879,5 | 2027 г. | Налоговые льготы как резиденту индустриального (промышленного) парка «Уйташ» в соответствии с Законом Республики Дагестан от 1 декабря 2015 г. № 106 | В рамках проекта планируется создать 570 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 9 рабочих мест. Земельный участок, на котором планируется строительство 7,29 га. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. |
| **4.** | «Организация и расширение производства керамогранитной плитки в Республике Дагестан»**АО «Керамогранит-Дагестан» (Кумторкалинский район** **с. Алмало.)** | 1,7 | 2022– III кв 2023 гг. | Для финансирования Проекта при содействии Минпромторга РД 16.04.2021 года была подана в ФРП РФ по программе «Приоритетные проекты». Проект поддержан Департаментом металлургии и материалов Минпромторга России. Проект одобрен Экспертным Советом ФРП РФ от 19 августа 2021 года №160 и Наблюдательным Советом ФРП РФ от 23 сентября 2021 года. В настоящее время проект находится на рассмотрении оформления гарантии ПАО «Промсвязьбанк». Инициатором проекта устраняются замечания, представленные банком. | Проект реализуется на площадке индустриального парка «Тюбе»; - Разработаны планы размещения технологического и вспомогательного оборудования на подготовленной площадке в существующем производственном корпусе. Подписаны договоры со всеми поставщиками сырья и вспомогательных материалов. Проведены переговоры с поставщиками оборудования, а также с клиентами. Подготовлен бизнес-план и финансовая модель проекта.**Прорывной проект** |
| **5.** | «Модернизация и расширение цеха для производства стеклотары, отвечающей евро-стандартам»**ООО «Дагестан Стеклотара» (г. Дагестанские Огни)** | 1,6 | II кв.2023 гг. | При поддержке Минпромторга РД продукция ООО «Дагестан Стекло Тара» включена в План импортозамещения Минпромторга России (Приказ Минпромторга России от 04.06.2021г. № 2039). Кроме того, получена поддержка от Департамента металлургии и материалов Минпромторга России. 28 декабря 2021 года подписан Договор целевого займа на сумму 1282,0 млн рублей под 1% годовых. Под займ предоставлена гарантия банка ВТБ. Гарантия банка представлена в ФРП РФ. В марте 2022 года зачислили средства ФРП РФ в размере 500 млн рублей. | В рамках проекта планируется создать 172 рабочих места. Подготовлены бизнес-план и финансовая модель проекта; проведены маркетинговые исследования рынка стеклотары; имеется необходимая инженерная инфраструктура; проведена экспертиза проектной документации; сформирован земельный участок; ведутся работы по подготовки площадки под строительство производственного здания; начат подбор и обучение персонала; заключены пред-договора на поставку технологического оборудования; заключены договора намерения с организациями на поставку планируемой к выпуску продукции.**Прорывной проект** |
| **6.** | «Создание многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411» **ОАО «Концерн КЭМЗ» (г. Кизляр)** | 662,8 |  |  | В рамках проекта планируется создание 150 рабочих мест.создано 50 рабочих мест.Процесс изготовления детале-сборочных единиц и сборки три опытных образца на сертификационные испытания, утверждены КД, приобретено недостающее оборудование, изготовлена оснастка, стендовое и испытательное оборудование. |
| **7.** | «Строительство завода по производству гофрированных труб в РД» **ООО «Трубопласт» (г.Дагестанские Огни)** | 662,44 | 2022-I кв. 2023г |  | В рамках проекта планируется создать 126 рабочих места. Инициатором проекта прорабатывается вопрос получения земельного участка без проведения торгов в соответствии с Законом Республики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов». На заседании Правительства Республики Дагестан вынесено положительное решение на выдачу участка. |
| **8.** | «Модернизация и расширение текстильной фабрики «Салон Интериос»» **ИП Амирбеков К.П.((г. Махачкала****)** | 500 | 2024 г. | Планируется получение льготное займа по линии ФРП, на сумму 200 млн рублей. | рамках проекта планируется создание 20 рабочих мест. В настоящее время все необходимые коммуникации подведены, ведётся строительство здания (второй этаж). |
| **9.** | «Организация производства мебели и продукции деревообработки» **ООО «Вуд Лайн» (г. Махачкала)** | 380 | 2023 г. | Получено субсидии в размере 500 тыс. рублей, на выставочные мероприятия. | По состоянию на 15.03.2022 г создано 38 рабочих мест. Планируется создание дополнительно ещё 90 рабочих мест.Приобретено новое оборудование и ведено в эксплуатацию. На стадии разработки проектно-сметная документация.  |
| **10.** | «Организация производства кирпича»**ООО «Аско-М» (г. Махачкала,**  **п. Новый Хушет)** | 300 | 2022 г. | Планируется получение льготного займа из ФРП РД в размере 50 млн. рублей. | В рамках проекта планируется создание 25 рабочих мест. По состоянию на 19.03.2022 г рабочие места не созданы*.* 1 линия готова к запуску (II квартал 2022г). В рамках процедуры получения глиняного карьера в Карабудахкентском районе 03.03.2022 года Минсельхоз РД направил в Минимущество РД письмо, в соответствии с которым согласовало заключение на перевод земельного участка под карьер. Проект распоряжения об изменении категории назначения з/у Минимуществом РД направлен на согласование с заинтересованными ОИВ. |
| **11.** | «Организация производства стеклянных шаров» **ООО «Каспий Гласс» (г. Дагестанские Огни)** | 215 | 2022 г. | В январе 2022 года экспертным советом регионального Фонда развития промышленности Республики Дагестан одобрено предоставление займа ООО «Каспий Гласс» по программе «Проекты развития Республики Дагестан» на реализацию проекта в размере 50,0 млн рублей. Предприятие включено в реестр резидентов ТОСЭР (Территория опережающего социально экономического развития). | В рамках проекта планируется создание 25 рабочих мест. По состоянию на 15.03.2022 г создано 12 рабочих мест. Приобретен земельный участок с производственным зданием для размещения производственных мощностей (на общую сумму 84 млн рублей). Подготовлена площадка для размещения закупаемого оборудования.Завершаются работы по строительству стекловаренной печи и подключению к инженерным сетям.Закуплена часть оборудования и комплектующих. Предприятие ведет набор специалистов и обучает их на предприятиях стекольной промышленности.Ведутся переговоры по заключению договоров на поставку сырья и материалов. |
| **12.** | «Организация швейного цеха на территории» **ООО «Пронт» (Ахвахский р-н, с. Карата)** | 209 |  |  | 1В рамках проекта планируется создание 60 рабочих мест. Инициатором проекта прорабатывается вопрос получения земельного участка без проведения торгов в соответствии с Законом Республики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов». |
| **13.** | Строительство новой обувной фабрики**ООО «ДОФ+» (г. Махачкала)** | 100 | II кв. 2022 г. | Предоставлен льготный заём Региональным фондом развития промышленности на реализацию инвестиционного проекта «Расширение производства обуви, подошв для обуви» – 20 млн рублей. Предприятием планируется участие в конкурсе на предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства.  | В рамках проекта планируется создать 200 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 37 рабочих мест. Построено 4 -х этажное здание, на земельном участке, находящемся на праве собственности у инициатора проекта. Получены все техусловия для подключения к коммунальной инфраструктуре, за исключением подключения газораспределительным сетям. Строительство фабрики на стадии облицовки.Предприятием подана заявка в АО «Дагестанская сетевая компания» в целях получения технических условий для подключения обувной фабрики к дополнительному фидеру № 6 мощностью 600 кВт.**Прорывной проект** |
| **14.** | «Организация производства обуви, подошв и пресс-форм» **ООО «БОФФ» (*г.Буйнакск.)*** | 130 | 4 кв. 2022 г. | Предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 3,8 млн рублей;- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина – 60,0 тыс. рублей;- предоставлен льготный займ Регионального фонда развития промышленности на реализацию инвестиционного проекта «Расширение производства обуви, подошв для обуви» – 20 млн рублей. | В рамках проекта планируется создать 200 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 129 рабочих мест. В рамках реализации инвестиционного проекта «Организация производства обуви, подошв и пресс-форм» в 2021 году состоялось открытие первого производственного объекта. На сегодняшний день реализация проекта по строительству второй производственной линии приостановлена. Строительство осуществляется на земельном участке, находящемся на праве собственности у инициатора проекта. |
| **15.** | «Организация производства сухих строительных смесей» **ООО «Роял» (г. Махачкала)** | 130 | 2022 г. | - | В рамках проекта планируется создание 25 рабочих мест. В настоящее время осуществляются пусконаладочные работы и выпускается пробная партия продукция. |
| **16.** | «Модернизация производства сухих строительных смесей» **ООО «Трон» (г. Махачкала***)* | 130 | 2022- 2024г.г. | Предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 10 млн рублей. | В рамках проекта планируется создать 12 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 3 рабочих мест.В настоящее время осуществляются пусконаладочные работы и выпускается пробная партия продукция. |
| **17.** | «Организация производства медицинского кислорода»**ООО «Трастфарма» (г.Махачкала, пос. Ленинкент.)** | 120,7 | 2022г | ФРП РФ предоставлены средства в объеме 80,7 млн рублей. Под займ предоставлена гарантия банка ВТБ. | В рамках проекта планируется создать 4 рабочих мест. По состоянию на 14.03.2022 г создано 13 рабочих мест.Строительно-монтажные работы в рамках проекта выполнены на 90%. |
| **18.** | «Организация производства продукции арматуростроения с целью импортозамещения на российском рынке»**ЗАО «Мушарака» (г. Буйнакск)** | 108 | 2019-2024 гг. | Фондом развития промышленности Российской Федерации (далее ФРП РФ) в 2019 г.предоставлен займ в объеме 50,0 млн. рублей. Гарантийным фондом РД предоставлена гарантия в размере 25,0 млн рублей. В 2019 году врамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия в размере 4,9 млн рублей.Предоставлена субсидия в 2021году на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности **–** 1,8 млн рублей. | Запуск проекта осуществлён,создано 45 рабочих мест. Приобретено новое оборудование и ведено в эксплуатацию. Ведется строительство дополнительного ангара. |
| **19.** | «Организация производства тротуарный плитки»**ООО «Пронто» (г. Каспийск,****Уйташ)** | 103,89 | не определена | Прорабатывается вопрос получения льготного займа из ФРП РД. | В настоящее время инициатором инвестиционного проекта разрабатывается проектно-сметная документация (предполагаемый срок – до конца марта 2022 г.), а также проводятся переговоры с производителями о закупке необходимого оборудования. |
| **20.** | «Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт»**ОАО «ЮСЭМЗ» (г. Южно-Сухокумск)** | 70 | 2024 г. | Предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 2,236 млн рублей; | В рамках проекта планируется создать 20 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 10 рабочих мест.В настоящее время проведены работы по заливке фундаментов под четыре ВЭУ.  |
| **21.** | «Строительство обувной фабрики SERG» **ИП Гусейнов С.С.( *г. Махачкала.)*** | 70 | 4 кв. 2022 г. | Предприятием планируется участие в конкурсе на предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства.  | В рамках проекта планируется создать 100 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 56 рабочих мест.В рамках реализации проекта «Строительство обувной фабрики SERG» в 2021 году состоялось открытие первого производственного объекта.На сегодняшний день продолжается реализация проекта по строительству второго производственного объекта на земельном участке, находящемся в собственности инициатора проекта. Предприятием готовится проектно-сметная документация для получения разрешения на строительство объекта и подключение его к коммунальной инфраструктуре. |
| **22.** | «Модернизация и расширение производства» **ООО «Гасса» (*г. Махачкала.)*** | 50 | 4 кв. 2023 г. | Предприятием планируется участие в конкурсе на предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства | В рамках проекта планируется создать 50 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 17 рабочих мест.В настоящее время ведутся внутренние ремонтные работы. Приобретено оборудование. Переоформляется право собственности на помещения в пользу инициатора инвестиционного проекта. После оформления права собственности на помещения, планируется подача заявок на увеличение объемов электро- и газоснабжения.  |
| **23.** | «Модернизация и расширение производства обуви» **ИП Мирзоев М.Э. (*г. Махачкала.)*** | 50 | IVкв. 2024г. | Из республиканского бюджета Республики Дагестан предоставлена субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 1,6 млн рублей;- предоставлен льготный заём Регионального фонда развития промышленности на реализацию инвестиционного проекта «Организация производства подошвы для обуви» – 15,5 млн рублей. | В рамках проекта планируется создать 100 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 6 рабочих мест. Земельный участок, на котором планируется строительство обувной фабрики, находится в собственности у инициатора инвестиционного проекта. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.  |
| **24.** | «Строительство современной обувной фабрики» **ИП Маллаев Р.М. (*г. Махачкала.)*** | 50  | IVкв. 2023 г. | Предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 1,5 млн рублей;- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах и других презентационных мероприятиях в целях реализации инвестиционных проектов – 500,0 тыс. рублей;- предоставлен льготный займ Регионального фонда развития промышленности на закупку сырья и материалов для производства обуви – 10 млн рублей | В рамках проекта планируется создать 100 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 29 рабочих мест. Земельный участок, на котором планируется строительство обувной фабрики, находится в собственности у инициатора инвестиционного проекта. Технические условия на подключение к электрическим сетям получены. В процессе подача заявки на получение технических условий на подключение к газораспределительным сетям. |
| **25.** | «Расширение действующего производства» **ООО «Ателье Мебели» (г. Каспийск)** | 30 | .2022 г. | Планируется участие в конкурсе на предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства. | В рамках проекта планируется создать 10 рабочих мест. В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается строительство ангара площадью 1 тыс кв.м. Приобретено оборудование на 1,8 млн. рублей. |
| **26.** | «Модернизация и расширение производства» **ИП Ефремов И.Н. (*г. Махачкала.)*** | 30 | 4 кв. 2024 г. | Не предоставлялись | В рамках проекта планируется создать 25 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г. создано 5 рабочих мест. В настоящее время проходит процедура изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:49:000068:354 в целях строительства на нем обувной фабрики. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. |
| **27.** | «Модернизация и расширение производства обуви» **ИП Макиев К.М. (*г. Махачкала.)*** | 30 | 4 кв. 2024 г. | Предприятием планируется участие в конкурсе на предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства.  | В рамках проекта планируется создать 10 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 7 рабочих мест. Земельный участок, на котором планируется строительство обувной фабрики, находится в собственности у инициатора инвестиционного проекта. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.  |
| **28.** | «Расширение действующего мебельной фабрики «Броно»» **ИП Шираев Т.П. (Казбековский район с. Дылым, ул. Шамиля.)** | 26 | IV кв. 2022 г. | Предприятием планируется участие в конкурсе на предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства.  | В рамках проекта планируется создать 30 рабочих мест. Земельный участок, на котором планируется строительство фабрики, находится в собственности у инициатора инвестиционного проекта. Ведется строительство 3 – х этажного здания (1 тыс. кв. м.), планируется закупка оборудование. |
| **29.** | «Модернизация производства швейных изделий» **ООО «Лавантель» (г. Хасавюрт**) | 21 | IIкв 2022 г. | Предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 8,1 млн рублей. | В рамках проекта планируется создание 120 рабочих мест. По состоянию на 01.03.2022 г создано 50 рабочих мест. Закуплено новое оборудование.Ведется строительство дополнительного ангара. |
| **30.** |  «Расширение действующего производства с использованием лазерных станков ЧПУ для металлообработки» **ООО «Идея-групп» (*г. Хасавюрт,ул. Салихова 29.)*** | 20 | IV кв. 2022 г. | Планируется участие в конкурсе на предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства. | Планируется строительство ангара 1200 кв.м. (закуплены металлоконструкции для строительства).Инициатором инвестиционного проекта арендован земельный участок для строительства производства. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. |
| **31.** | «Расширение действующего производства» **ООО «Элит-дизайн» (*г.* Хасавюрт,** **п. Юбилейный)**  | 10 | II кв. 2022 г. | Планируется участие в конкурсе на получение субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства. | В рамках проекта планируется создать 7 рабочих мест. Строится здание из сендвич панелей (670 кв. м), залит фундамент под ангар. Имеется право собственности на з/у (25 сот.) Планируется закупка нового оборудования. |
| **32.** | Модернизация действующего производства дверей и металлоконструкций **ООО «Аргос» (п. Новый Хушет)** | 7 | 4 кв. 2022 г. | Предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 2,9 млн рублей; | В рамках проекта планируется создать 20 рабочих мест. Земельный участок, на котором планируется строительство фабрики, находится в собственности у инициатора инвестиционного проекта. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы |