***Реализация государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» по состоянию за 9 месяцев 2022 года.***

В Республике Дагестан реализуется государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение   
ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274 (далее – Госпрограмма).

В соответствии с бюджетной росписью Минфина РД финансирование госпрограмм РД по состоянию на 30 сентября 2022 года на госпрограмму предусмотрено – **320,4214** млн рублей.

**В рамках Подпрограммы 1. «Модернизация промышленности Республики Дагестан»** (Далее – Подпрограмма 1) предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в 2022 году **165,2947** млн рублей. Профинансировано – **121,48816** млн рублей. Освоено– **112,31983** млн рублей. Процент освоения составляет **67,95** %.

– На предоставление субсидий промышленным предприятиям Республики Дагестан из республиканского бюджета по Подпрограмме 1 в 2022 году были предусмотрены средства в объеме **50,6** млн рублей. Освоено– **45,184 млн** рублей.

По итогам проведенного конкурса 11 августа 2022 года на представление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства **16** субъектом деятельности в сфере промышленности Республики Дагестан выделены субсидии на общую сумму **45,184** млн рублей:

* ООО «Капитал Инвест-Пром» - 10,0 млн рублей (10 000 000,00 рублей);
* ООО «Фасадные системы» - 2,479 млн рублей (2 479 166,67 рублей);
* ООО «ДОФ+» - 1,023 млн рублей (1 023 928,13 рублей);
* ООО «Тамалат» - 0,498 млн рублей (498 654,82 рублей);
* ООО «ТЭ Пласт» - 9,789 млн рублей (9 789 935, 77 рублей);
* ООО «Экотар» - 0,333 млн рублей (333 333,33 рублей);
* ООО «Армада Плюс» - 1,285 млн рублей (1 285 000,00 рублей);
* ООО «Мебель-S» - 1,686 млн рублей (1 686 843,98 рублей);
* ИП Муслимов Махач Магомедзагидович - 5,209 млн рублей (5 209 306,87) рублей;
* ООО «Спорт-комплект» - 3,299 млн рублей (3 299 986,17 рублей);
* ООО «Турлифт» - 4,912 млн рублей (4 912 473,10 рублей);
* ИП Абакаргаджиев Али Гасанович – 0,975 млн рублей (975 321,57 рублей);
* ИП Амирбеков Калимулла Габибович – 0,825 млн рублей (825 280,00 рублей);
* ООО «Эсконт» - 0,403 млн рублей (403 520,79 рублей);
* ИП Гаджиев Ахмед Нурмагомедгаджиевич – 1,649 млн рублей (1 649 120,00 рублей);
* ИП Абдуллаев Муслим Сулейманович – 0,812 млн рублей (812 500,0 рублей).

– На мероприятие «Обеспечение деятельности государственного органа» (ОИВ) по реализации Госпрограммы предусмотрены средства в объеме **114,694740** млн рублей. Профинансировано **70,303790** млн рублей. Освоено – **67,135460** млн рублей. Процент освоения составляет **58,53**%.

**В рамках Подпрограммы 2. «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»** (Далее – Подпрограмма 2) предусмотрено финансирование в размере   
**145,1267** млн рублей (из республиканского бюджета – **130,697** млн рублей   
и из федерального бюджета – **14,4297** млн рублей).Профинансировано –   
**127,5666** млн рублей (из республиканского бюджета – **113,1369** млн рублей   
и из федерального бюджета – **14,4297** млн рублей). Освоено всего – **124,55869** млн рублей (процент освоения – 85,82%), из них из республиканского бюджета – **110,12899** млн рублей (процент освоения из республиканского бюджета составляет **84,26** %) и из федерального бюджета **- 14,4297** млн рублей (процент освоения из федерального бюджета - 100%).

В целях заключения соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Минпромторгом России в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 года № 686 Минпромторгом РД разработаны и приняты:

постановление Правительства Республики Дагестан   
от 10 мая 2022 года № 118 «О внесении изменений   
в государственную программу Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

постановление Правительства Республики Дагестан   
от 12 мая 2022 года № 122 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Дагестан»   
на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализации) в целях предоставления финансовой поддержки субъектам промышленности в форме грантов».

Некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» разработан Стандарт «Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств».

13 мая 2022 года между Минпромторгом России и Правительством Республики Дагестан заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2022 году бюджету Республики Дагестан иного межбюджетного трансферта (от 13 мая 2022 года № 020-17-2022-041).

**В целях доведения средств иного межбюджетного трансферта до регионального фонда развития промышленности Минпромторгом РД заключено соглашение с некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» от 7 июня 2022 года № 40-22-001363.** В конце июня текущего года федеральные средства в размере   
**14,4297** млн рублей и республиканские средства в размере **0,145755** млн рублей доведены до Фонда развития промышленности Республики Дагестан. (всего **14,575** млн рублей).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2022 года № 1184 внесены изменения в Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 года № 686. В связи с чем между Правительством Республики Дагестан и Минпромторгом России заключено Дополнительное соглашение к Соглашению от 13 мая 2022 года № 020-17-2022-041.

Минпромторгом РД в целях приведения регионального законодательства в соответствии с требованиями федерального законодательства разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализации) в целях предоставления финансовой поддержки субъектам промышленности в форме грантов» (далее – проект Постановления), утвержден постановлением Правительства Республики Дагестан от 3 октября 2022 года № 324.

В настоящее время некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» проводятся работы по приему заявок на получение грантов от промышленных предприятий республики.

*Справочно: объем кредитных средств, взятых промышленными предприятиями республики у финансовых организаций на пополнение оборотных средств, составляет 106,0 млн рублей (ООО «Стеклопроект» – 39,0 млн руб., ООО «Металлоконструкция» –15,0 млн руб., ООО «Армада» – 30,0 млн руб., ООО «Коста» – 7,0 млн рублей, ООО «БЕСТ» – 10,0 млн рублей, ООО «ЗЕТ» – 5,0 млн рублей).*

**-** На мероприятие по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики Дагестан – 75,564745 млн рублей. На 1 августа 2022 года профинансированы полностью.

– На мероприятие по реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Республики Дагестан предусмотрены средства:

средства федерального бюджета – **14,4297 млн рублей** (99%);

средства республиканского бюджета – **0,145755 млн рублей** (1%).

На 1 августа 2022 года профинансированы полностью.

– На мероприятие «Субсидии подведомственным предприятиям и организациям на возмещение произведенных затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан» предусмотрены средства в объеме **54,986** млн рублей. Профинансировано – **37,4264** млн рублей. Освоено – **34,4184** млн рублей. Процент освоения составляет **62,60**%.

**В рамках Подпрограммы 3 «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»** (Далее – Подпрограмма 3).Финансирование не предусмотрено.

**В рамках Подпрограммы 4 «Развитие торговли в Республике Дагестан»** (Далее – Подпрограмма 4).Предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в 2022 году **10,0** млн рублей. Профинансировано **10,0** млн рублей. Освоено – 0 млн рублей.